Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Козловщина  на 2019 год

| Адрес дома | Способ выпол-нения | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| ул.Советская д.11 | Собственными силами | Ремонт отмостки | М.кв. | 11,0 | 143 | июль | июль |
| Ул.Советская д.15а |  |  |  | 9,0 | 117 | июнь | июль |
| Ул.Ленина д.44а | Собственными силами | Покраска цоколя | М.кв. | 67 | 268 | сентябрь | сентябрь |
| Ул.Советская д.15а | Собственными силами | Ремонт мягкой кровли отдельными местами | М.кв. | 60,0 | 660 | июль | август |
| Ул.Советская д.15в |  |  |  | 25,0 | 275 | июль | август |
| Ул.Ленина д.1/1 | Собственными силами | Ремонт шиферной кровли | М.кв. | 42 | 504 | июнь | июнь |
| Ул.40 лет Октября |  |  |  | 90 | 1080 | июль | июль |
| Ул.Первомайская д.3/2 | Собственными силами | Ремонт печи | шт | 1 | 165 | май | май |
| Ул.Советская д.11 | Собственными силами | Ремонт лоджий | Шт. | 2 | 150 | июнь | июнь |
| Ул.Советская д.15а | Собственными силами | Теплоизоляция труб системы отопления и ГВС | М.кв. | 20 | 126 | январь | январь |
| Ул.Советская д.11 |  |  |  | 20 | 126 | январь | январь |
| Ул.Ленина д.44а |  |  |  | 30 | 186 | январь | январь |
| Весь жилой фонд | Собственными силами | Регулировка и наладка, гидравлическое испытание системы центрального отопления | дом |  |  | май | октябрь |
| Итого : |  |  |  |  | 3 800 |  |  |
| Источник финансирования : средства квартиросъемщиков |
| Советская 11а |  | Ремонт подъездов | шт | 1 |  |  |  |

Начальник участка г.п.Козловщина                                      В.В.Терешко