**Список объектов**

**по текущему ремонту жилищного фонда агрогородка Гезгалы на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дома | Способ выпол-нения работ | Вид работ | Ед.  изм | Объем работ | Стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ | |
| начало | Окончание |
| **Источник финансирования: средства местных бюджетов** | | | | | | | |
| Дом № 2 | Собственными силами | Ремонт рулонной кровли отдельными | М.кв. | 30 | 480 | апрель | май |
| Дом № 5 | 60 | 960 | апрель | май |
| Дом № 7 | 80 | 1100 | апрель | май |
| Дом № 8 | 50 | 550 | апрель | май |
| Дом № 9 | 50 | 550 | апрель | май |
| Дом № 10 | 20 | 220 | апрель | май |
| Дом № 2 | Собственными силами | Ремонт цементной отмостки отдельными местами | М.кв. | 70 | 910 | июнь | июнь |
| Дом № 6 | 40 | 520 | июнь | июнь |
| Дом № 7 | 45 | 585 | июнь | июнь |
| Дом № 8 | 40 | 580 | июнь | июнь |
| Дом № 6 | Собственными силами | Ремонт стыков в стеновых панелях | М.п. | 10 | 80 | май | май |
| Дом № 7 | 10 | 80 | май | май |
| Дом № 8 | 15 | 120 | май | май |
| Дом № 9 | 10 | 80 | май | май |
| Дом № 10 | 10 | 80 | май | май |
| Дом № 2 | Собственными силами | Ремонт лестничных маршей, входной группы | М.кв. | 5 | 60 | май | июнь |
| Дом № 8 | 7 | 84 | май | июнь |
| Дом № 6 | 5 | 60 | май | июнь |
| Дом № 9 | 3 | 36 | май | июнь |
| Дом № 4 | Собственными силами | Ремонт балконов | шт | 2 | 150 | май | май |
| Дом № 1-10 | Собственными силами | Ремонт горячего и холодного водоснабжения с частичной заменой труб и запорной арматуры | дом | 10 | 1500 | апрель | июнь |
| Дом № 4 | Собственными силами | Теплоизоляция труб системы центрального отопления | М3 | 0,5 | 250 | май | май |
| Дом № 10 | 2,5 | 1200 | апрель | апрель |
| Дом № 5 | 0,5 | 250 | май | май |
| Дом № 10  Дом № 8 | Собственными силами | Ремонт системы центральной канализации | М.п. | 6  4 | 360  240 | март  март | апрель  апрель |
| Дом № 7 |  | 4 | 240 | март | апрель |
| Дом № 6 | 4 | 240 | март | апрель |
| **Итого** |  |  |  |  | **11565** |  |  |
| **Источник финансирования : средства квартиросъемщиков** | | | | | | | |
| Дом № 3 |  | Ремонт подъездов | шт | 4 |  |  |  |

Начальник участка аг.Гезгалы Ж.В.Марочинская