Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Новоельня на 2020 год

| Адрес дома | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость работ, рублей | Сроки выполне- ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Источник финансирования: средства местных бюджетов |  |  |  |
| Ул.Снитко д.6 | Собственными силами | Ремонт мягкой кровли | М.кв. | 100 | 1500 | апрель | апрель |
| Ул.Дятловская д.11А |  |  |  | 40 | 600 | июль | июль |
| Ул.Дятловская д.15А |  |  |  | 40 | 600 | август | август |
| Ул.Снитко д.11А |  |  |  | 40 | 600 | май | май |
| Ул.Дятловская д.5 |  |  |  | 100 | 1500 | июнь | июнь |
| Ул.Красноармейская д.30 | Собственными силами | Ремонт балконов | шт | 4 | 300 | июль | июль |
| Ул.Дятловского д.5 | Собственными силами | Замена запорной арматуры на стояках отопления | шт | 35 | 1750 | июнь | июнь |
| Ул.Красноармейская д.30 | Собственными силами | Теплоизоляция труб системы отопления и ГВС | М.кв. | 10 | 200 | май | август |
| Ул.Красноармейская д.45 |  |  |  | 7 | 140 | май | август |
| Ул.Снитко д.11А |  |  |  | 7 | 140 | май | август |
| Ул.Снитко д.6 |  |  |  | 5 | 100 | май | август |
| Ул.Снитко д.8 |  |  |  | 5 | 100 | май | август |
| Ул.Снитко д.8а |  |  |  | 6 | 120 | май | август |
| Ул.Снитко д.14А |  |  |  | 10 | 200 | май | август |
| Ул.Дятловская д.5 |  |  |  | 8 | 160 | май | август |
| Ул.Дятловская д.3 |  |  |  | 8 | 160 | май | август |
| Ул.Дятловская д.7 |  |  |  | 7 | 140 | май | август |
| Ул.Дятловская д.11А |  |  |  | 7 | 140 | май | август |
| Ул.Дятловская д.15 |  |  |  | 10 | 200 | май | август |
| Итого |  |  |  |  | 8650 |  |  |
| Источник финансирования: средства квартиросъемщиков |  |  |
| Ул.Снитко д.8 |  | Ремонт подъездов | шт | 1 |  |  |  |
| Начальник участка г.п.Новоельня А.А.Спасюк |