**Список объектов**

**по текущему ремонту жилищного фонда агрогородка Гезгалы на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дома | Вид работ | Ед.изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ |
| начало | окончание |
| **Источник финансирования: средства местных бюджетов** |
| Дом № 5 | Ремонт мягкой кровли | м.кв | 100 | 1750 | апрель | май |
| Дом № 7 | 100 | 1750 | апрель | май |
| Дом № 8 | 100 | 1750 | апрель | май |
| Дом № 9 | 100 | 1750 | апрель | май |
| Дом № 9 | Ремонт вентиляционных шахт  | шт\м.кв. | 4\40 | 1200 | апрель | июнь |
| Дом № 6 | Ремонт стыков стеновых панелей | М.п. | 10 | 150 | апрель | апрель |
| Дом № 7 | 10 | 150 | апрель | апрель |
| Дом № 8 | 10 | 150 | апрель | апрель |
| Дом № 9 | 10 | 150 | апрель | апрель |
| Дом № 10 | 10 | 150 | апрель | апрель |
| Дом № 6 | Ремонт лестничных маршей, входной группы | М.кв. | 5 | 150 | май | май |
| Дом № 8 | 5 | 150 | май | май |
| Дом № 9 | 5 | 150 | май | май |
| Дом № 1-10 | Ремонт горячего и холодного водоснабжения с частичной заме-ной труб и запорной арматуры | дом | 10 | 1640 | апрель | май |
| Дом № 1-10 | Теплоизоляция труб системы центрального отопления | М.кв. | 50 | 1110 | май | май |
| Дом № 10 | Ремонт системы центральной канализации | М.п. | 10 | 150 | апрель | апрель |
| **Итого**  |  |  |  | **12300** |  |  |

Начальник участка аг.Гезгалы Ж.В.Марочинская