| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Планируемая стоимость | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.п. Новоельня |  |  |  |  |  |
| 1 | МОП пер. Лесной,3 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 2 | Лиф пер. Лесной,3 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 3 | МОП Красноармейская,39А | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 4 | МОП Снитко,14А | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
|  |  | г. Дятлово |  |  |  |  |  |
| 5 | МОП Новогрудская,18Л | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | Ноябрь; ноябрь. |
| 6 | Эл. отопление Новогрудская,18Л | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | Ноябрь |
| 7 | Термоблок Новогрудская,11 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 8 | МОП Новогрудская,11 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | Ноябрь; ноябрь. |
| 9 | МОП Новогрудская,21 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 10 | Эл. отопление Новогрудская,21 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 11 | Общежитие Советская,5 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 12 | МОП Новогрудская,22 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 13 | Лифт Новогрудская 22 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 14 | МОП Новогрудская, 22/1 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 15 | Лифт Новогрудская, 22/1 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 16 | МОП Красноармейская,16 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 17 | Теплоузел Советская,7 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 18 | МОП Новогрудская,8,9 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| 19 | МОП Кирова,9 2под. | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 20 | МОП Новогрудская,10 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
|  |  | г.п. Козловщина |  |  |  | ноябрь. | ноябрь. |
| 21 | Теплоузел Ленина,31 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 22 | МОП ул. 40 лет Октября | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
|  |  | а.г. Гезгалы |  |  |  |  |  |
| 23 | МОП а.г. Гезгалы,8 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 24 | МОП а.г. Гезгалы,9 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль; ноябрь. | ноябрь; ноябрь. |
| 25 | МОП а.г. Гезгалы,10 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии трансформаторов тока. | Шт. | 1 | 300,0 | февраль | ноябрь |
| Итого: Шт. 20 9120,0 рублей |  |  | Шт. | 24 | 7500,0 |  |  |

Составил ведущий инженер-энергетик                                             В.Л. Петюк