| Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда г.Дятлово на 2021 год |
| --- |
| Адрес дома | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ. рублей | Сроки выполнения работ |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Источник финансирования: средства местных бюджетов |
| ул.Новогрудская д.10 | Ремонт мягкой кровли | М.кв. | 30 | 480 | май | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.10А |  |  | 30 | 480 | май | сентябрь |
| ул.Новогрудская, д.12 |  |  | 55 | 880 | май | июль |
| ул.Мицкевича д.6 |  |  | 30 | 480 | май | август |
| ул.Новогрудская д.9 |  |  | 30 | 480 | май | август |
| ул. Победы д.20 |  |  | 50 | 800 | май | сентябрь |
| ул. Новогрудская д.4»А» |  |  | 80 | 1280 | май | сентябрь |
| ул.Новогрудская д.13 |  |  | 40 | 640 | май | август |
| ул.Новогрудская д.17 |  |  | 60 | 960 | май | сентябрь |
| Ул.Красноармейская д.6 |  |  | 60 | 960 | май | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.17 | Ремонт стыков стеновых панелей | М.п. | 20 | 290 | апрель | октябрь |
| Ул.К.Цеткин д.3 |  |  | 22 | 320 | апрель | октябрь |
| Ул.К.Цеткин д.9 |  |  | 15 | 220 | апрель | октябрь |
| Ул.Победы д. 28 |  |  | 25 | 360 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.13 |  |  | 25 | 360 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.4»А» |  |  | 40 | 580 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.9»А» |  |  | 30 | 430 | апрель | октябрь |
| Ул. Красноармейская д.6 | Ремонт входных козырьков | Шт\м2 | 4\16,0 | 450 | июнь | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.4А | Ремонт штукатурки и окраска цоколя | М.кв. | 256 | 2250 | июнь | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.17 | Ремонт трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения, утепление системы отопления (с частичной заменой труб и запорной арматуры) | дом | 1 | 11730 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 24430 |  |  |
| Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт |
| Ул.Чапаева д.21 | Ремонт подъездов | шт. | 2 |  |  |  |
| Ул.Победы д.22 |  | шт | 4 |  |  |  |

Мастер ЖЭУ  Дятлово                               Г.Н.Ольшевская