Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Козловщина  на 2021 год

| Адрес дома | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1.Источник финансирования: средства местных бюджетов |
| Ул.Советская д.15а | Ремонт мягкой кровли отдельными местами | М.кв. | 55 | 920 | май | май |
| Ул.Советская д.15б |  |  | 35 | 580 | май | май |
| Ул.Советская д.11 |  |  | 35 | 580 | май | май |
| Ул.Ленина д.44А |  |  | 15 | 250 | май | май |
| Ул.Ленина д.1/1 | Ремонт шиферной кровли | М.кв. | 50 | 1170 | июнь | июнь |
| Ул.Янки Купалы д.2\2 |  |  | 50 | 1170 | июль | июль |
| Ул.Горького д.1\1 |  |  | 65 | 1490 | август | август |
| Ул.Советская д.15б | Штукатурка, покраска тамбуров | М.кв. | 64 | 700 | август | август |
| Ул.Ленина д.44А | Замена отдельных участков труб системы отопления и ГВС | М.п. | 25 | 1600 | июль | июль |
| Ул.Советская д.11 |  |  | 25 |  | июль | июль |
| Ул.Советская д.9 |  |  | 25 |  | июль | июль |
| Итого: |  |  |  | 8460 |  |  |

Начальник участка г.п.Козловщина                                      В.В.Терешко